SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN E INVENTARIO
PARA PALMA VERDE S.A.

ACTIVIDAD 03
INFORME INTEGRAL DEL PROYECTO

INTEGRANTES

Rodriguez Quiroz Denilson Shacquille

Semo Montero Cristhian

Percy Pereyra Justiniano

Docente: Ing. Moscoso Zeballos Pablo Alvaro

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

Agosto de 2026

# Contenido

1. Introducción

1.1 Propósito

1.2 Ámbito del Sistema

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

1.4 Referencias

1.5 Visión General del Documento

2. Análisis de requerimientos de software

2.1 Descripción General

2.2 Requerimientos Específicos

3. Diseño y modelado del sistema

3.1 Modelado UML

3.2 Diseño de Base de Datos

4. Plan de Desarrollo de Software bajo SCRUM

4.1 Propósito y alcance

4.2 Roles SCRUM

4.3 Product Backlog

4.4 Planificación de Sprints

4.5 Eventos y Definition of Done

4.6 Matriz de riesgos

4.7 Entregables

5. Conclusiones

1. Introducción

1.1 Propósito

1.2 Ámbito del Sistema

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

1.4 Referencias

1.5 Visión General del Documento

2. Análisis de requerimientos de software

2.1 Descripción General

2.1.1 Perspectiva del Producto

2.1.2 Funciones del Producto

2.1.3 Características de los usuarios

2.1.4 Restricciones

2.1.5 Suposiciones y Dependencias

2.2 Requerimientos Específicos

2.2.1 Requerimientos Funcionales

2.2.2 Requerimientos No Funcionales

# 1. Introducción

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para un Sistema Web de Gestión de Producción e Inventario propuesto para Industrias de Alimentos Palma Verde S.A. La especificación adopta la organización general del modelo IEEE 830 utilizada en el documento de referencia PETIC, separando la descripción general de los requerimientos funcionales y no funcionales.

## 1.1 Propósito

Definir de forma ordenada y comprensible los requisitos que deberá cumplir un sistema web orientado al registro y control de materia prima, lotes de producción, inventario de productos terminados, despachos y reportes operativos. El documento servirá como base académica para el análisis, diseño y posterior desarrollo de un prototipo de software.

## 1.2 Ámbito del Sistema

El sistema propuesto busca centralizar información operativa relacionada con el flujo de producción e inventario de Palma Verde S.A. Para el práctico se considera especialmente el manejo de materias primas y productos alimenticios en conserva, coherente con la actividad agroindustrial de la empresa.

El sistema permitirá:

Registrar el ingreso y recepción de materia prima proveniente de proveedores.

Crear y dar seguimiento a lotes de producción, registrando producto, cantidad, fecha y estado.

Actualizar existencias de materia prima y productos terminados.

Registrar despachos de productos y descontar automáticamente las cantidades del inventario.

Consultar movimientos e historial de lotes para apoyar la trazabilidad interna.

Generar reportes básicos de producción, inventario y despachos para apoyar la toma de decisiones.

Controlar el acceso al sistema mediante usuarios, contraseñas y roles.

La propuesta no pretende reemplazar todos los procesos administrativos, contables, comerciales o de calidad de la empresa; se limita al alcance académico de producción e inventario.

## 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS: Especificación de Requisitos de Software.

RF: Requerimiento Funcional.

RNF: Requerimiento No Funcional.

Lote de producción: Conjunto de unidades de un producto procesadas bajo condiciones y fechas identificables.

Materia prima: Insumo utilizado para elaborar los productos alimenticios.

Producto terminado: Producto que ha concluido su proceso y se encuentra disponible para almacenamiento o despacho.

Inventario: Registro de cantidades disponibles de materias primas y productos terminados.

Trazabilidad: Capacidad de consultar el historial y movimientos asociados a un lote.

Rol: Conjunto de permisos asignados a un tipo de usuario.

Front-end: Parte visual del sistema con la que interactúa el usuario.

Back-end: Lógica del sistema encargada de procesar solicitudes, reglas de negocio y acceso a datos.

API: Interfaz que permite la comunicación entre el front-end y los servicios del sistema.

## 1.4 Referencias

IEEE 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

Documento de referencia: Especificación de Requisitos de Software PETIC (2019).

Sitio institucional de Industrias de Alimentos Palma Verde S.A.: información corporativa, productos y trayectoria.

## 1.5 Visión General del Documento

La primera sección introduce el propósito, alcance y conceptos utilizados. La segunda sección presenta el análisis de requerimientos del sistema propuesto, incluyendo perspectiva del producto, funciones, usuarios, restricciones, supuestos y los requerimientos funcionales y no funcionales. El contenido llega hasta el punto 2.2.2, de acuerdo con el alcance solicitado para el práctico.

# 2. Análisis de requerimientos de software

## 2.1 Descripción General

Se plantea una aplicación web responsiva, de uso interno, que permita registrar y consultar información de producción e inventario desde equipos de escritorio o dispositivos móviles autorizados. La interfaz deberá ser clara y consistente para facilitar su uso por personal administrativo y operativo.

### 2.1.1 Perspectiva del Producto

El sistema se concibe como una solución web independiente para fines del práctico. Funcionará bajo un esquema cliente-servidor y utilizará una base de datos centralizada. Los usuarios accederán mediante autenticación y visualizarán únicamente las opciones permitidas por su rol. El sistema podrá ser ampliado posteriormente con módulos de compras, ventas, calidad o integración con otros sistemas empresariales.

### 2.1.2 Funciones del Producto

Las funciones principales se distribuyen entre los roles Administrador, Producción, Almacén y Gerencia. El siguiente diagrama resume las interacciones consideradas en el alcance académico:

### 2.1.3 Características de los usuarios

| Tipo de Usuario | Administrador |
| --- | --- |
| Nivel educacional | Personal administrativo o responsable de sistemas. |
| Experiencia | Manejo intermedio de sistemas de información. |
| Actividades | Gestionar usuarios y roles; consultar catálogos; supervisar operaciones; generar reportes. |
| Tipo de Usuario | Producción |
| Nivel educacional | Personal técnico u operativo del área de producción. |
| Experiencia | Conocimiento del proceso productivo y manejo básico de sistemas. |
| Actividades | Registrar materia prima utilizada; crear y actualizar lotes; informar cantidades producidas y estados. |
| Tipo de Usuario | Almacén |
| Nivel educacional | Personal encargado de almacenes e inventario. |
| Experiencia | Manejo de inventarios y registro de movimientos. |
| Actividades | Registrar ingresos; verificar existencias; registrar despachos; consultar movimientos. |
| Tipo de Usuario | Gerencia |
| Nivel educacional | Personal directivo o responsable de área. |
| Experiencia | Interpretación de información operativa y reportes. |
| Actividades | Consultar indicadores y reportes de producción, inventario y despachos. |

### 2.1.4 Restricciones

El sistema requerirá conexión a la red donde se encuentre desplegado el servidor.

La interfaz deberá ser intuitiva y utilizable en navegadores web modernos.

La solución deberá implementarse bajo una arquitectura cliente-servidor.

El acceso a funciones estará restringido según el rol del usuario.

Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano.

Los movimientos que afecten inventario deberán registrar fecha y usuario responsable.

No se permitirá registrar despachos con cantidades superiores al stock disponible.

Para el práctico universitario se trabajará con datos de prueba y no con información confidencial real de la empresa.

### 2.1.5 Suposiciones y Dependencias

Los usuarios recibirán capacitación básica para el uso del sistema.

La información registrada por los responsables de producción y almacén será correcta y oportuna.

Los equipos cliente contarán con un navegador actualizado.

Existirá una base de datos disponible para almacenar la información del sistema.

Los catálogos de productos, materias primas y usuarios serán configurados antes de iniciar la operación.

La disponibilidad del sistema dependerá de la infraestructura de red y del servidor donde sea desplegado.

## 2.2 Requerimientos Específicos

### 2.2.1 Requerimientos Funcionales

| Código del Requerimiento | RF01 |
| --- | --- |
| Nombre | Autenticación de Usuario |
| Propósito | Permitir el acceso seguro de usuarios registrados. |
| Descripción | El usuario ingresará sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión. El sistema validará la información y habilitará las opciones correspondientes a su rol. |
| Entrada | Usuario y contraseña. |
| Salida | Acceso al menú principal o mensaje de credenciales inválidas. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RF02 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestión de Usuarios |
| Propósito | Administrar las cuentas y roles que utilizarán el sistema. |
| Descripción | El Administrador podrá crear usuarios, asignar roles, modificar información básica y habilitar o deshabilitar cuentas. |
| Entrada | Datos del usuario y rol asignado. |
| Salida | Usuario creado o actualizado y mensaje de confirmación. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RF03 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro de Materia Prima |
| Propósito | Registrar el ingreso de materias primas al almacén. |
| Descripción | El personal autorizado registrará la materia prima recibida, proveedor, cantidad, unidad de medida, fecha de ingreso y observaciones. El sistema actualizará las existencias. |
| Entrada | Datos de recepción de materia prima. |
| Salida | Ingreso registrado y stock actualizado. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RF04 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestión de Lotes de Producción |
| Propósito | Crear y actualizar lotes utilizados durante el proceso productivo. |
| Descripción | El usuario de Producción podrá crear un lote indicando producto, fecha de inicio, cantidad planificada y materias primas asociadas. También podrá actualizar su estado. |
| Entrada | Datos del lote y consumo de materia prima. |
| Salida | Lote registrado o actualizado e inventario ajustado cuando corresponda. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RF05 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro de Producto Terminado |
| Propósito | Incorporar al inventario las cantidades obtenidas de un lote. |
| Descripción | Al finalizar o avanzar un lote, el personal autorizado registrará la cantidad de producto terminado obtenida. El sistema incrementará el stock del producto correspondiente. |
| Entrada | Lote, producto y cantidad producida. |
| Salida | Producto terminado registrado y stock actualizado. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RF06 |
| --- | --- |
| Nombre | Consulta de Inventario |
| Propósito | Consultar las existencias actuales de materias primas y productos terminados. |
| Descripción | Los usuarios autorizados podrán buscar y filtrar artículos para conocer stock disponible, unidad de medida y últimos movimientos. |
| Entrada | Criterios de búsqueda o filtro. |
| Salida | Listado actualizado de existencias. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RF07 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro de Despacho |
| Propósito | Registrar la salida de productos terminados del almacén. |
| Descripción | El usuario de Almacén seleccionará los productos y cantidades a despachar. El sistema verificará disponibilidad antes de confirmar y descontará las cantidades del inventario. |
| Entrada | Producto, cantidad, fecha y destino o referencia. |
| Salida | Despacho registrado y stock descontado. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RF08 |
| --- | --- |
| Nombre | Historial de Movimientos |
| Propósito | Consultar entradas, consumos, producción y salidas registradas. |
| Descripción | El sistema permitirá consultar movimientos por producto, rango de fechas, tipo de movimiento y usuario responsable. |
| Entrada | Filtros de consulta. |
| Salida | Listado de movimientos coincidentes. |
| Prioridad | Media |

| Código del Requerimiento | RF09 |
| --- | --- |
| Nombre | Trazabilidad de Lotes |
| Propósito | Consultar la información histórica de un lote de producción. |
| Descripción | El usuario autorizado podrá seleccionar un lote y visualizar fechas, producto, materias primas relacionadas, cantidades registradas y estado. |
| Entrada | Identificador del lote. |
| Salida | Detalle e historial del lote seleccionado. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RF10 |
| --- | --- |
| Nombre | Generación de Reportes |
| Propósito | Proporcionar información resumida para control operativo. |
| Descripción | El sistema permitirá generar reportes por rango de fechas sobre producción, inventario y despachos, con opción de visualización en pantalla y exportación. |
| Entrada | Tipo de reporte y rango de fechas. |
| Salida | Reporte generado con la información solicitada. |
| Prioridad | Media |

### 2.2.2 Requerimientos No Funcionales

| Código del Requerimiento | RNF01 |
| --- | --- |
| Nombre | Look and Feel |
| Descripción | El aspecto visual deberá ser consistente en todas las pantallas, con menús claros, formularios legibles y mensajes comprensibles para el usuario. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RNF02 |
| --- | --- |
| Nombre | Seguridad |
| Descripción | El sistema deberá autenticar a los usuarios, proteger las contraseñas mediante técnicas de hash o cifrado apropiadas y evitar el acceso a funciones no autorizadas. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RNF03 |
| --- | --- |
| Nombre | Restricción de Contenido |
| Descripción | Las pantallas y operaciones disponibles deberán depender del rol asignado al usuario. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RNF04 |
| --- | --- |
| Nombre | Integridad de Datos |
| Descripción | Las operaciones de inventario deberán validar cantidades, campos obligatorios y relaciones antes de guardar cambios, evitando registros inconsistentes. |
| Prioridad | Alta |

| Código del Requerimiento | RNF05 |
| --- | --- |
| Nombre | Rendimiento |
| Descripción | Las consultas comunes de inventario, lotes y movimientos deberán responder de manera fluida bajo la carga prevista para el prototipo académico. |
| Prioridad | Media |

| Código del Requerimiento | RNF06 |
| --- | --- |
| Nombre | Disponibilidad |
| Descripción | El sistema deberá estar disponible durante el horario operativo siempre que el servidor, la base de datos y la red se encuentren funcionando. |
| Prioridad | Media |

| Código del Requerimiento | RNF07 |
| --- | --- |
| Nombre | Usabilidad |
| Descripción | Un usuario con capacitación básica deberá poder completar las operaciones principales sin requerir conocimientos técnicos de programación. |
| Prioridad | Media |

| Código del Requerimiento | RNF08 |
| --- | --- |
| Nombre | Compatibilidad |
| Descripción | La aplicación deberá funcionar correctamente en versiones actuales de navegadores de uso común y adaptarse a resoluciones de escritorio y móvil. |
| Prioridad | Media |

# 3. Diseño y modelado del sistema

A partir de los requerimientos definidos, se modela la solución mediante UML y mediante modelos de datos conceptual, lógico y físico. Esta sección consolida el trabajo de modelado realizado para el flujo de recepción de materia prima, producción, inventario y distribución.

## 3.1 Modelado UML

### 3.1.1 Diagrama de Casos de Uso

El diagrama representa la interacción entre los actores Administrador, Encargado de Producción, Encargado de Almacén y Gerencia con las principales funciones del sistema.

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso del sistema Palma Verde S.A.

### 3.1.2 Actores y funciones principales

| Actor | Funciones principales |
| --- | --- |
| Administrador | Iniciar sesión; gestionar usuarios, materias primas y productos; consultar inventario y movimientos; generar reportes. |
| Encargado de Producción | Registrar lotes; registrar consumo de materia prima; registrar producto terminado; consultar inventario. |
| Encargado de Almacén | Registrar recepciones; controlar inventario; registrar despachos; consultar movimientos. |
| Gerencia | Consultar inventario, trazabilidad y reportes para apoyar la toma de decisiones. |

### 3.1.3 Diagrama de Objetos

Muestra una instancia de los objetos principales y cómo se relacionan durante un flujo operativo de recepción, producción y despacho.

Figura 2. Diagrama de Objetos.

## 3.2 Diseño de Base de Datos

### 3.2.1 Modelo Conceptual

El modelo conceptual identifica las entidades principales y sus relaciones sin depender de tipos de datos específicos. Las relaciones muchos a muchos se representan conceptualmente y posteriormente se resuelven mediante entidades de detalle.

Figura 3. Modelo Conceptual de Base de Datos.

### 3.2.2 Modelo Lógico

El modelo lógico transforma las entidades conceptuales en tablas, identificando claves primarias y foráneas. Las relaciones N:M se resuelven con tablas intermedias como DETALLE_RECEPCION, DETALLE_DESPACHO y DETALLE_LOTE_MATERIA_PRIMA.

Figura 4. Modelo Lógico de Base de Datos.

### 3.2.3 Modelo Físico

El modelo físico incorpora los tipos de datos y restricciones necesarias para implementar la base de datos relacional. Se utilizan identificadores enteros, cadenas VARCHAR, cantidades DECIMAL, fechas DATETIME y campos BIT cuando corresponde.

Figura 5. Modelo Físico de Base de Datos.

### 3.2.4 Relaciones y reglas principales

| Entidad A | Cardinalidad | Entidad B | Regla |
| --- | --- | --- | --- |
| ROL | 1 : N | USUARIO | Un rol puede estar asignado a muchos usuarios. |
| PROVEEDOR | 1 : N | RECEPCION | Un proveedor puede registrar múltiples recepciones. |
| USUARIO | 1 : N | RECEPCION | Un usuario puede registrar múltiples recepciones. |
| RECEPCION | 1 : N | DETALLE_RECEPCION | Una recepción contiene uno o varios detalles. |
| MATERIA_PRIMA | 1 : N | DETALLE_RECEPCION | Una materia prima puede aparecer en múltiples recepciones. |
| PRODUCTO | 1 : N | LOTE_PRODUCCION | Un producto puede producirse en varios lotes. |
| USUARIO | 1 : N | LOTE_PRODUCCION | Un usuario puede registrar varios lotes. |
| LOTE_PRODUCCION | 1 : N | DETALLE_LOTE_MATERIA_PRIMA | Un lote utiliza una o varias materias primas. |
| MATERIA_PRIMA | 1 : N | DETALLE_LOTE_MATERIA_PRIMA | Una materia prima puede utilizarse en distintos lotes. |
| USUARIO | 1 : N | DESPACHO | Un usuario puede registrar múltiples despachos. |
| DESPACHO | 1 : N | DETALLE_DESPACHO | Un despacho contiene uno o varios productos. |
| PRODUCTO | 1 : N | DETALLE_DESPACHO | Un producto puede aparecer en distintos despachos. |
| PRODUCTO | 1 : N | MOVIMIENTO_INVENTARIO | Un producto genera múltiples movimientos. |
| USUARIO | 1 : N | MOVIMIENTO_INVENTARIO | Un usuario puede registrar múltiples movimientos. |

### 3.2.5 Diccionario resumido de datos

| Tabla | Campos principales | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| ROL | idRol (PK), nombre, descripcion | Define perfiles y permisos. |
| USUARIO | idUsuario (PK), idRol (FK), nombre, apellido, usuario, password, email, estado | Usuarios autorizados. |
| PROVEEDOR | idProveedor (PK), nombre, nit, telefono, direccion, estado | Proveedores de materia prima. |
| RECEPCION | idRecepcion (PK), idProveedor (FK), idUsuario (FK), fecha, observacion, estado | Cabecera de recepción. |
| DETALLE_RECEPCION | idDetalleRecepcion (PK), idRecepcion (FK), idMateriaPrima (FK), cantidad | Materias primas recibidas. |
| MATERIA_PRIMA | idMateriaPrima (PK), nombre, unidadMedida, stockActual, stockMinimo, estado | Control de insumos. |
| PRODUCTO | idProducto (PK), nombre, descripcion, unidadMedida, stockActual, stockMinimo, estado | Productos terminados. |
| LOTE_PRODUCCION | idLote (PK), idProducto (FK), idUsuario (FK), codigoLote, fechaInicio, fechaFin, cantidadPlanificada, cantidadProducida, estado | Producción por lotes. |
| DETALLE_LOTE_MATERIA_PRIMA | idDetalle (PK), idLote (FK), idMateriaPrima (FK), cantidadUtilizada | Consumo de insumos por lote. |
| DESPACHO | idDespacho (PK), idUsuario (FK), fecha, destino, observacion, estado | Salida de productos. |
| DETALLE_DESPACHO | idDetalleDespacho (PK), idDespacho (FK), idProducto (FK), cantidad | Productos incluidos en un despacho. |
| MOVIMIENTO_INVENTARIO | idMovimiento (PK), idProducto (FK), idUsuario (FK), tipoMovimiento, cantidad, fecha, referencia | Historial de entradas y salidas. |

# 4. Plan de Desarrollo de Software bajo Metodología Ágil (SCRUM)

## 4.1 Propósito y alcance

El plan organiza el desarrollo del Sistema Web de Gestión de Producción e Inventario de Palma Verde S.A. mediante un Product Backlog, asignación de roles, estimación en Sprints y una matriz de riesgos adaptada al contexto de una PYME. Se consideran los módulos de usuarios, proveedores, materias primas, recepciones, productos, producción, inventario, despachos, trazabilidad y reportes.

## 4.2 Asignación de roles SCRUM

| Rol | Asignación propuesta | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Representante funcional de Palma Verde / responsable académico | Prioriza necesidades y valida entregables. |
| Scrum Master | Integrante designado para coordinación | Facilita eventos SCRUM y ayuda a resolver impedimentos. |
| Development Team | Rodriguez Quiroz Denilson Shacquille; Semo Montero Cristhian; Percy Pereyra Justiniano | Análisis, diseño, programación, base de datos y pruebas. |

## 4.3 Product Backlog

| ID | Funcionalidad | Prioridad | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Inicio de sesión | Alta | 3 |
| PB02 | Gestión de usuarios y roles | Alta | 5 |
| PB03 | Gestión de proveedores | Alta | 3 |
| PB04 | Gestión de materias primas | Alta | 5 |
| PB05 | Registrar recepción | Alta | 8 |
| PB06 | Consultar inventario de materia prima | Alta | 5 |
| PB07 | Gestión de productos | Media | 3 |
| PB08 | Registrar lote de producción | Alta | 8 |
| PB09 | Registrar consumo de materia prima | Alta | 8 |
| PB10 | Registrar producto terminado | Alta | 5 |
| PB11 | Registrar despacho | Alta | 8 |
| PB12 | Movimientos de inventario | Media | 5 |
| PB13 | Trazabilidad de lotes | Media | 8 |
| PB14 | Generar reportes | Media | 8 |

## 4.4 Estimación y planificación de Sprints

| Sprint | Periodo | Backlog | Incremento esperado | Pts. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 1-2 | PB01-PB04 | Acceso, usuarios, roles, proveedores y materias primas. | 16 |
| Sprint 2 | Semanas 3-4 | PB05-PB07 | Recepciones, inventario de materia prima y productos. | 16 |
| Sprint 3 | Semanas 5-6 | PB08-PB10 | Lotes, consumo de insumos y producto terminado. | 21 |
| Sprint 4 | Semanas 7-8 | PB11-PB14 | Despachos, movimientos, trazabilidad, reportes e integración. | 29 |

## 4.5 Eventos SCRUM y Definition of Done

| Evento | Aplicación |
| --- | --- |
| Sprint Planning | Seleccionar historias y definir el objetivo del Sprint. |
| Daily Scrum | Revisar avance, tareas siguientes e impedimentos. |
| Sprint Review | Presentar el incremento terminado y recibir observaciones. |
| Sprint Retrospective | Analizar mejoras para el siguiente Sprint. |

Cumplir la historia de usuario y sus validaciones.

Almacenar correctamente la información en la base de datos.

Verificar integración con módulos relacionados.

Superar pruebas funcionales sin errores críticos.

Integrar el código con la versión principal.

Dejar la funcionalidad lista para demostrarse en la Sprint Review.

## 4.6 Matriz de riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Cambios de requerimientos | Media | Alta | Repriorizar el Product Backlog. |
| R02 | Retraso en tareas | Media | Alta | Redistribuir trabajo y revisar avances. |
| R03 | Errores en la base de datos | Media | Alta | Revisar modelos y probar con datos. |
| R04 | Pérdida o inconsistencia de información | Baja | Alta | Respaldos, validaciones y control de operaciones. |
| R05 | Falta de experiencia tecnológica | Media | Media | Investigación y apoyo entre integrantes. |
| R06 | Problemas de integración | Media | Alta | Integración incremental y pruebas continuas. |
| R07 | Ausencia temporal de un integrante | Media | Media | Documentar avances y compartir repositorio. |
| R08 | Tiempo insuficiente para pruebas | Media | Alta | Realizar pruebas en cada Sprint. |
| R09 | Fallas en control de stock | Baja | Alta | Validar entradas, salidas y evitar stock negativo. |
| R10 | Alcance mayor al tiempo disponible | Media | Alta | Mantener prioridades y posponer funciones no esenciales. |

## 4.7 Entregables esperados

| Sprint | Entregable |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Módulo de acceso y administración básica. |
| Sprint 2 | Recepción e inventario de materias primas. |
| Sprint 3 | Producción por lotes y actualización de producto terminado. |
| Sprint 4 | Distribución, movimientos, trazabilidad, reportes e integración final. |

# 5. Conclusiones

El informe integral reúne el levantamiento de requisitos, el diseño UML y de base de datos, y la planificación ágil del desarrollo. Los requerimientos establecen qué debe realizar el sistema; los modelos permiten representar su estructura y relaciones; y el plan SCRUM organiza la construcción del prototipo en entregas incrementales. En conjunto, estas etapas proporcionan una base coherente para el desarrollo académico del Sistema Web de Gestión de Producción e Inventario propuesto para Palma Verde S.A.

ACTIVIDAD 04

Configuración de arquitectura y conexión a base de datos

Sistema web de trazabilidad y gestión de inventario - Palma Verde

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Actividad | Configuración del ambiente .NET, arquitectura base y persistencia |
| Proyecto evaluado | Sprint 1 - Administración básica |
| Fecha de verificación | 24 de agosto de 2026 |
| Estado | Compila, migra, ejecuta y supera las pruebas automatizadas |

# 1. Introducción

El presente informe documenta la configuración del ambiente de desarrollo y la arquitectura base del sistema Palma Verde. La solución fue construida con .NET y separa la interfaz, la API y los contratos compartidos. La persistencia utiliza SQL Server LocalDB mediante Entity Framework Core, mientras que la seguridad de acceso se apoya en autenticación JWT y contraseñas protegidas con BCrypt.

Las evidencias incluidas se obtuvieron directamente del entorno de ejecución: versiones instaladas, configuración del proyecto, migraciones aplicadas, tablas creadas, datos demo, compilación y pruebas automatizadas.

# 2. Propósito y objetivos

Propósito: configurar el ambiente de desarrollo .NET, implementar la conexión segura a la base de datos y establecer una arquitectura mantenible basada en controladores, servicios, repositorios e inyección de dependencias.

Identificar la versión exacta de .NET requerida por la solución.

Describir la separación de responsabilidades entre cliente, servidor y contratos compartidos.

Documentar la cadena de conexión y el proveedor de SQL Server.

Comprobar las migraciones y la creación de la base de datos.

Evidenciar la ejecución correcta mediante compilación, pruebas y acceso web.

# 3. Ambiente de desarrollo .NET

Los tres proyectos declaran TargetFramework net9.0. En el equipo también existe un SDK .NET 10, pero la presencia de una versión posterior no modifica automáticamente la estructura entregada: la solución continúa compilándose para .NET 9.

| Componente | Versión / configuración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Framework objetivo | net9.0 | POS.Server, POS.Client y POS.Shared |
| SDK compatible instalado | 9.0.317 | dotnet --list-sdks |
| SDK adicional instalado | 10.0.300 | No cambia TargetFramework |
| EF Core SQL Server | 9.0.19 | POS.Server.csproj |
| BCrypt.Net-Next | 4.2.0 | POS.Server.csproj |

9.0.317 [C:\Program Files\dotnet\sdk]
10.0.300 [C:\Program Files\dotnet\sdk]

# 4. Arquitectura base de la solución

La solución aplica una arquitectura cliente-servidor por capas. En el servidor se usa el estilo MVC para API: los controladores reciben solicitudes HTTP, delegan el acceso a datos y retornan respuestas JSON. Al tratarse de una API, la vista visual no se renderiza en el servidor; la función de View corresponde al cliente Blazor WebAssembly.

| Proyecto / capa | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| POS.Client | Interfaz Blazor WebAssembly, navegación, formularios y consumo autenticado de la API. |
| POS.Server | API ASP.NET Core, controladores, autenticación, servicios, repositorios y acceso a SQL Server. |
| POS.Shared | DTO y contratos compartidos entre cliente y servidor para evitar duplicación. |
| POS.Tests | Pruebas automatizadas de autenticación, seguridad y reglas críticas. |

## 4.1 Correspondencia con MVC

Modelo: entidades, DTO, AppDbContext y reglas de dominio.

Controlador: AuthController, UsersController, RolesController y controladores de catálogos.

Vista: páginas y componentes Razor del proyecto POS.Client.

builder.Services.AddControllers();
app.MapControllers();

## 4.2 Inyección de dependencias y ciclo de vida

ASP.NET Core proporciona un contenedor de dependencias centralizado. AppDbContext, repositorios y servicios se registran como Scoped: se crea una instancia por solicitud HTTP. Esta configuración mantiene una unidad de trabajo consistente y evita compartir un DbContext entre solicitudes concurrentes.

builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
    options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));
builder.Services.AddScoped<IUserRepository, UserRepository>();
builder.Services.AddScoped<IRoleRepository, RoleRepository>();
builder.Services.AddScoped<IAuthService, AuthService>();

## 4.3 Consideración sobre el patrón Singleton

La consigna menciona Singleton. En la implementación actual no se registra un repositorio ni AppDbContext como Singleton, y esto es intencional: Entity Framework Core no es seguro para acceso concurrente y su ciclo de vida recomendado en aplicaciones web es Scoped. El contenedor, la configuración de la aplicación y otros servicios internos del framework se administran centralmente, pero no se debe afirmar que los servicios de datos son Singleton. Si el docente exige una demostración explícita, podría agregarse posteriormente un servicio totalmente inmutable y sin estado; no es necesario ni seguro cambiar el ciclo de vida de la base de datos.

# 5. Configuración de SQL Server

El ambiente utiliza SQL Server 2022 LocalDB con una instancia independiente denominada PalmaVerdeLocalDB. La base de datos se llama PalmaVerdeDb. LocalDB es adecuada para desarrollo porque se ejecuta con la cuenta de Windows y no requiere almacenar usuario y contraseña de SQL Server.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Servidor | (localdb)\PalmaVerdeLocalDB |
| Base de datos | PalmaVerdeDb |
| Autenticación | Trusted_Connection=True (credenciales de Windows) |
| Certificado local | TrustServerCertificate=True |
| Proveedor EF Core | Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 9.0.19 |

"DefaultConnection": "Server=(localdb)\\PalmaVerdeLocalDB;Database=PalmaVerdeDb;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True"

Evaluación de seguridad: la cadena no contiene contraseña, lo cual reduce la exposición de secretos. Para producción debe reemplazarse LocalDB, usar cifrado y almacenar valores sensibles mediante variables de entorno, User Secrets o un gestor de secretos. La clave JWT fue retirada de appsettings.json. En cada computadora se configura mediante .NET User Secrets, por lo que su valor queda fuera del repositorio y del documento.

Configuración local del secreto: dotnet user-secrets set "JwtSettings:SecretKey" "<clave-aleatoria-segura>" --project "POS\POS.Server\POS.Server.csproj"

# 6. Entity Framework Core y migraciones

Entity Framework Core actúa como ORM. AppDbContext representa la sesión con la base de datos, las entidades se mapean a tablas y las migraciones conservan el historial de cambios del esquema.

| Migración aplicada | Finalidad |
| --- | --- |
| 20260818173150_InitialDB | Migración inicial registrada. |
| 20260819004804_InitialDB | Ajuste posterior del esquema inicial. |
| 20260821174316_PalmaVerdeSprint1 | Esquema funcional y datos requeridos para Sprint 1. |
| 20260821180438_RoleLogicalDeletion | Agrega el estado lógico IsActive a los roles. |

## 6.1 Creación desde cero

Con SQL Server LocalDB instalado y la instancia disponible, la base se crea y actualiza desde la carpeta raíz mediante:

dotnet ef database update --project "POS\POS.Server\POS.Server.csproj" --startup-project "POS\POS.Server\POS.Server.csproj"

El comando conecta a PalmaVerdeDb, consulta __EFMigrationsHistory y ejecuta únicamente las migraciones pendientes. Al iniciar POS.Server, DbSeeder también verifica y carga los datos demo sin duplicarlos.

# 7. Evidencia de base de datos

La consulta ejecutada contra la instancia LocalDB confirmó las tablas principales y la cantidad de registros iniciales:

| Tabla | Registros comprobados | Contenido esperado |
| --- | --- | --- |
| ROL | 4 | Administrador, Producción, Almacén y Gerencia |
| USUARIO | 4 | admin, produccion, almacen y gerencia |
| PROVEEDOR | 2 | Proveedores demo |
| MATERIA_PRIMA | 3 | Materias primas demo |

TABLE_NAME
MATERIA_PRIMA
PROVEEDOR
ROL
USUARIO

ROL             4
USUARIO         4
PROVEEDOR       2
MATERIA_PRIMA   3

# 8. Seguridad implementada

Autenticación mediante tokens JWT con validación de emisor, audiencia, vigencia y firma.

Contraseñas procesadas con BCrypt.Net-Next 4.2.0; no se almacenan en texto plano.

El DTO público de usuarios no contiene PasswordHash ni contraseñas.

Los usuarios inactivos y los usuarios asociados a roles inactivos no pueden iniciar sesión.

La autorización restringe los endpoints administrativos por rol.

if (user is null || !user.IsActive || user.Role is null || !user.Role.IsActive ||
    !BCrypt.Net.BCrypt.Verify(request.Password, user.PasswordHash)) return null;

# 9. Evidencias de funcionamiento

## 9.1 Compilación

dotnet build POS\POS.sln
Compilación correcta.
0 Advertencia(s)
0 Errores

## 9.2 Pruebas automatizadas

dotnet test POS\POS.Tests\POS.Tests.csproj
Correctas! - Con error: 0, Superado: 56, Omitido: 0, Total: 56

Las 56 pruebas actuales incluyen login válido, login inválido, usuario y rol inactivos, BCrypt, ausencia de PasswordHash en la API pública y reglas de recepción, inventario, producción, despachos, trazabilidad y reportes.

## 9.3 Aplicación web ejecutándose

Figura 1. Panel principal de Palma Verde ejecutándose en http://localhost:5010/.

# 10. Procedimiento de verificación

Comprobar que el SDK .NET 9 está instalado con dotnet --list-sdks.

Iniciar o verificar la instancia PalmaVerdeLocalDB.

Aplicar las migraciones con dotnet ef database update.

Compilar la solución con dotnet build POS\POS.sln.

Ejecutar POS.Server en http://localhost:5216.

Ejecutar POS.Client en http://localhost:5010.

Iniciar sesión con admin / PalmaVerde2026!.

Comprobar los CRUD de roles, usuarios, proveedores y materias primas.

Ejecutar dotnet test POS\POS.Tests\POS.Tests.csproj y confirmar 56 pruebas superadas.

# 11. Resultados y conclusiones

El ambiente de desarrollo quedó configurado y operativo con .NET 9, ASP.NET Core, Blazor WebAssembly, Entity Framework Core 9.0.19 y SQL Server 2022 LocalDB. La solución presenta una separación clara entre cliente, servidor, contratos compartidos y pruebas.

La conexión de desarrollo utiliza autenticación integrada de Windows, las migraciones se encuentran aplicadas y las cuatro tablas requeridas contienen datos demo. La compilación finalizó sin errores ni advertencias y las 56 pruebas automatizadas fueron superadas.

Como conclusión arquitectónica, el uso de Scoped para AppDbContext, repositorios y servicios de autenticación es más seguro que Singleton en una aplicación web con Entity Framework Core. El patrón Singleton debe reservarse para servicios inmutables, sin estado compartido mutable y sin dependencia de DbContext. Esta decisión mantiene la estabilidad y respeta la arquitectura entregada.

# 12. Observaciones pendientes

La cadena actual es adecuada para desarrollo local; la conexión productiva debe configurarse posteriormente mediante un gestor de secretos.

Cada computadora debe configurar su propia clave JWT mediante User Secrets antes de iniciar POS.Server.

No se modificó la versión de .NET. El repositorio actual contiene también los Sprints 2, 3 y 4, aunque este informe se concentra en la arquitectura base solicitada.

Si la evaluación exige un Singleton explícito, debe acordarse un servicio inmutable apropiado; no debe convertirse AppDbContext ni los repositorios en Singleton.

# 13. Prompts utilizados durante el desarrollo y la verificación

Se utilizaron instrucciones específicas para solicitar apoyo de IA. Los resultados fueron revisados mediante compilación, pruebas automatizadas, migraciones y ejecución local antes de incorporarlos al proyecto.

Analiza la consigna y propone una arquitectura .NET multicapa con Blazor WebAssembly, Web API, proyecto compartido, Entity Framework Core y SQL Server.

Implementa autenticación del lado del servidor con JwtBearer, DTO, repositorios, servicios, inyección de dependencias y contraseñas protegidas con BCrypt.Net-Next.

Revisa que las respuestas públicas de usuarios no expongan PasswordHash y crea pruebas para login válido, login inválido, usuarios inactivos y roles inactivos.

Verifica la versión de .NET, paquetes, migraciones, cadena de conexión, compilación y pruebas sin cambiar automáticamente la versión del proyecto.

Externaliza JwtSettings:SecretKey mediante .NET User Secrets, elimina la clave de appsettings.json y documenta cómo configurarla sin publicarla en Git.

La IA se utilizó como herramienta de apoyo. La selección final de arquitectura, las validaciones de seguridad y la aceptación de los resultados fueron responsabilidad del desarrollador.

# 14. Evidencias de pruebas con Postman

Las siguientes capturas corresponden a la ejecución local de la colección Palma Verde API. Los tokens JWT y los paneles con variables sensibles fueron ocultados antes de incorporar las evidencias al informe.

Figura 2. Login correcto del Administrador: la API respondió HTTP 200 y emitió un JWT.

Figura 3. Login inválido: la API rechazó las credenciales incorrectas con HTTP 401.

Figura 4. Acceso sin token: el endpoint protegido de usuarios respondió HTTP 401.

Figura 5. Acceso con JWT de Administrador: la API respondió HTTP 200 y no expuso PasswordHash.

Figura 6. Consulta autorizada de roles activos: la API respondió HTTP 200.

Figura 7. Registro de usuario de prueba: la API respondió HTTP 200 y emitió credenciales protegidas.

Figura 8. Login correcto de Gerencia: la API respondió HTTP 200 y reconoció el rol.

Figura 9. Autorización por roles: Gerencia recibió HTTP 403 al intentar administrar usuarios.

Resultado general: las ocho solicitudes produjeron los códigos esperados (200, 401 y 403), confirmando autenticación JWT, protección de endpoints, registro y autorización por roles.